# Tech Stack & Setup Roadmap – UniLake AI V1.0

Mục đích: một file duy nhất để team biết *cần những gì*, *setup theo thứ tự nào*, *cấu hình ra sao* và *thế nào là xong* cho DB, Data Lake, Backend, Frontend.

Nguồn chuẩn: proposal docs/user-study/C1SE_11_ProjectProposal_ver1 - review.docx (mục 7.3 NFR, 10 Tech Stack, 11.3 Sprint Plan) và system-architecture-baseline.md. Khi mâu thuẫn, proposal thắng.

Trạng thái: hướng dẫn để tự setup. Các file config bên dưới là mẫu đề xuất, chưa được thêm vào repo.

# Mục lục

- Tổng quan tech stack

- Roadmap 12 tuần theo hạ tầng

- Kiến trúc hạ tầng dev

- Bước 0 – Công cụ trên máy

- Bước 1 – Environment configuration (.env)

- Bước 2 – PostgreSQL

- Bước 3 – MinIO (Object Storage)

- Bước 4 – Cấu trúc Bronze / Silver / Gold

- Bước 5 – DuckDB + Delta Lake

- Bước 6 – docker-compose.yml hoàn chỉnh

- Bước 7 – Kiểm tra đọc/ghi và giao tiếp service (smoke test)

- Bước 8 – Backend (FastAPI)

- Bước 9 – Frontend (Next.js)

- Bước 10 – CI/CD và chất lượng

- Definition of Done cho task hạ tầng W2

- Việc team cần chốt

- Troubleshooting (Windows)

# 1. Tổng quan tech stack

## 1.1 Core stack (proposal mục 10.1)

| Layer | Công nghệ | Phiên bản đề xuất | Vai trò | Trong repo | Tuần bắt đầu dùng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Database | PostgreSQL | 16 (image postgres:16-alpine) | Schema app (state, auth, catalog, lineage, DQ) + schema gold (data mart phục vụ query) | Driver + Alembic có, container chưa có | W2 |
| Object Storage | MinIO (S3 API) | Pin 1 tag RELEASE.* cụ thể | Raw data Bronze + file Delta của Silver/Gold | Có infra/minio (chỉ settings) | W2 |
| Data Format | Delta Lake (deltalake = delta-rs) | deltalake>=1.0 | Bảng versioned ở Silver/Gold trên MinIO | Chưa có | W4 |
| Processing / Query | DuckDB | duckdb>=1.2 + extension httpfs, delta, postgres, excel | Đọc nguồn, làm sạch, tổng hợp, ghi Gold sang PostgreSQL | Có trong deps | W2–W5 |
| Backend | Python 3.11+ / FastAPI | FastAPI ≥0.115, SQLAlchemy 2 async, Alembic | REST API /api/v1, modular monolith | Có | W2 (khung), W8 (API) |
| Auth | JWT / OAuth2 (password flow) | pyjwt, pwdlib[argon2] | Đăng nhập, RBAC | Có core/security.py | W8 |
| Data Quality | Great Expectations | great-expectations>=1.2 | Rule DQ theo dataset/layer, mục tiêu ≥90% pass (NFR03) | Có trong deps | W5 |
| Metadata | OpenMetadata (tùy chọn) | — | Catalog/Lineage UI. V1.0 lưu catalog ở PostgreSQL (D7) | Không | Tùy chọn sau W5 |
| AI | LLM API | OpenAI / Anthropic qua LLM_PROVIDER | Text-to-SQL | Có infra/llm (mock) | W6 |
| AI Framework | LangChain | langchain>=1.x + langchain-openai hoặc langchain-anthropic | Prompt, gọi LLM | Có trong deps | W6 |
| SQL Validation | sqlglot | ≥25 | Parse SQL, chỉ cho SELECT, kiểm tra bảng | Chưa có | W7 |
| Frontend | Next.js (App Router) + React + TypeScript | Next 15, React 19, TS 5 | Web Dashboard, Chatbot NLQ, Governance View | Có | W2 (khung), W9 (UI) |
| UI | TailwindCSS | 3.4 (đang dùng) | Styling | Có | W9 |
| Visualization | Recharts (hoặc Chart.js) | Recharts 2.x | Biểu đồ KPI | Chưa có | W9 |
| Container | Docker / Docker Compose | Docker Desktop, Compose v2 | Chạy hạ tầng dev, deploy (NFR09) | docker-compose.yml rỗng | W2 |
| CI/CD | GitHub Actions | — | Lint, type-check, test | Có 5 workflow | Có sẵn |
| API Testing | Swagger (/docs) / Postman | — | Test API, NFR10 | Swagger có sẵn | W8 |
| Quản lý | Jira, Figma, draw.io | — | Tracking, UI/UX, sơ đồ | Ngoài repo | — |

## 1.2 Công nghệ hỗ trợ ingestion đa nguồn (proposal mục 10.2)

Nên đặt thành optional dependency group để máy nào không cần OCR thì không phải cài Tesseract.

| Nhóm | Thư viện | Dùng khi |
| --- | --- | --- |
| Structured / semi-structured | DuckDB (read_csv, read_xlsx qua extension excel, postgres_scan, mysql_scan), openpyxl | CSV, Excel, bảng từ DB nguồn |
| Tài liệu có sẵn text | pdfplumber, python-docx | PDF text, Word |
| Nhị phân | Lưu file gốc lên MinIO (khuyến nghị), metadata ở PostgreSQL. BYTEA/BLOB chỉ cho file nhỏ | Ảnh, tệp đính kèm |
| Scan / ảnh | Pillow, pytesseract (cần cài Tesseract binary), Claude Vision API cho case khó | PDF scan, ảnh |

Khuyến nghị: file nhị phân lớn nên nằm ở MinIO (Bronze), không nhét vào PostgreSQL. Proposal có nêu BYTEA/BLOB; dùng cho ảnh nhỏ thì được, nhưng object storage là chuẩn của Data Lake.

## 1.3 Không dùng ở V1.0

| Công nghệ | Lý do |
| --- | --- |
| Redis, Celery, ARQ | D6: job nền chạy trong process (FastAPI BackgroundTasks / APScheduler), trạng thái ở PostgreSQL. SETUP.md đang nhắc Redis nhưng không cần. |
| ortools | Constraint Optimization / What-If nằm ngoài phạm vi V1.0. Đang có trong backend/pyproject.toml, nên gỡ. |
| Spark, Airflow, Kafka | Quá nặng cho quy mô dữ liệu và 12 tuần; DuckDB đủ. |
| VectorDB | Schema retrieval V1.0 lấy từ Catalog trong PostgreSQL. |

# 2. Roadmap 12 tuần theo hạ tầng

Bám đúng sprint plan của proposal (mục 11.3). Cột "Hạ tầng / stack cần sẵn sàng" là thứ phải xong trước hoặc trong tuần đó.

| Tuần | Hoạt động (proposal) | Hạ tầng / stack cần sẵn sàng | Kết quả kiểm chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| W2 | Dataset Design, Infrastructure Setup | PostgreSQL + MinIO chạy bằng compose; bucket Bronze/Silver/Gold; DuckDB đọc/ghi MinIO + PostgreSQL; .env chuẩn; smoke test pass | python infra/scripts/smoke_test.py in toàn OK (mục 11) |
| W3 | Data Ingestion | Ghi raw vào bronze/; bảng app.ingestion_job; datasources lưu cấu hình nguồn | Upload CSV mẫu (data/samples/*) → có object trong bronze/ + job succeeded |
| W4 | Cleaning & Standardization | deltalake ghi Delta vào silver/; DuckDB đọc delta_scan | Bảng Silver có version Delta, đúng kiểu dữ liệu |
| W5 | Gold Layer & Governance | Schema gold trong PostgreSQL; role unilake_reader; Great Expectations; bảng catalog/lineage ở app | Gold có dữ liệu; DQ pass rate ≥90%; lineage Bronze→Silver→Gold |
| W6 | Text-to-SQL Baseline | LangChain + LLM key thật trong .env (không commit) | NLQ sinh SQL trên schema Gold |
| W7 | SQL Validation & Evaluation | sqlglot; kết nối đọc Gold bằng unilake_reader + statement_timeout | Bộ test Text-to-SQL, accuracy ≥85% |
| W8 | FastAPI Backend | JWT/RBAC, OpenAPI export vào docs/api/ | Swagger đầy đủ endpoint |
| W9 | Next.js Dashboard | Typed API client từ OpenAPI, Recharts, TanStack Query | Dashboard + Chatbot gọi API thật |
| W10 | System Integration | Compose profile app (backend + frontend trong container); CI chạy integration test với service container | docker compose --profile app up chạy toàn hệ thống |
| W11 | Testing & Evaluation | Playwright e2e, đo query <5 giây (NFR01) | Test report |
| W12 | Bug fix, Docs, Demo | Seed dữ liệu demo, script reset | Demo V1.0 |

# 3. Kiến trúc hạ tầng dev

┌────────────────────── máy dev (host) ───────────────────────┐

│                                                             │

Browser ──▶ Next.js :3000 ──REST /api/v1──▶ FastAPI :8000                     │

│                           │   │   │                         │

│          SQLAlchemy async │   │   │ DuckDB (embedded, in-process)

│                           ▼   │   ▼                         │

│   ┌──────── docker compose ─┼───────────────────────────┐   │

│   │  postgres :5432         │      minio :9000 (S3 API) │   │

│   │   ├─ db unilake         │            :9001 (console)│   │

│   │   │   ├─ schema app     └──▶  buckets:              │   │

│   │   │   └─ schema gold             bronze/ silver/ gold/│   │

│   │   └─ db unilake_source (giả lập hệ thống nguồn)     │   │

│   └────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

| Service | Chạy ở đâu | Port | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | Docker | 5432 | Nếu máy đã cài PostgreSQL local, đổi host port thành 5433 |
| MinIO API | Docker | 9000 | Endpoint S3 |
| MinIO Console | Docker | 9001 | Web UI xem bucket |
| DuckDB | Không có container, là thư viện Python chạy trong backend / script | — | Nhúng giống SQLite |
| Backend | Host (uvicorn --reload) khi dev; container khi tích hợp | 8000 |  |
| Frontend | Host (pnpm dev) khi dev; container khi tích hợp | 3000 |  |
| pgAdmin (tùy chọn) | Docker, profile tools | 5050 |  |

Nguyên tắc: khi dev, chỉ hạ tầng chạy trong Docker; backend/frontend chạy trên host để hot reload. Code gọi localhost. Khi chạy trong container, compose override DB_HOST=postgres, MINIO_ENDPOINT=minio:9000.

# 4. Bước 0 – Công cụ trên máy

| Công cụ | Phiên bản | Kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Docker Desktop (WSL2 backend trên Windows) | mới nhất | docker version, docker compose version |
| Python | 3.11 hoặc 3.12 | py -3.11 --version |
| Node.js | 20 hoặc 22 LTS | node -v |
| pnpm | 10 (corepack enable) | pnpm -v |
| Git | — | git --version |
| (tùy chọn) Tesseract OCR | 5.x | tesseract --version |
| (tùy chọn) DBeaver / pgAdmin | — | Xem DB |
| (tùy chọn) DuckDB CLI | cùng major với thư viện Python | duckdb --version |

Trên Windows, thêm .gitattributes để script shell trong container không bị lỗi CRLF:

*.sh   text eol=lf

*.sql  text eol=lf

# 5. Bước 1 – Environment configuration (.env)

## 5.1 Quy ước

- .env.example được commit, chứa giá trị dev an toàn. .env không commit (đã có trong .gitignore).

- Tên biến giữ nguyên các biến backend/app/core/config.py đang đọc (DB_*, MINIO_*, JWT_*, LLM_*), chỉ bổ sung.

- Một file .env ở root dùng chung cho compose và backend. Frontend dùng frontend/.env.local.

## 5.2 .env.example đề xuất (đầy đủ)

# ===== Application =====

ENVIRONMENT=development

DEBUG=true

API_V1_PREFIX=/api/v1

CORS_ORIGINS=http://localhost:3000

# ===== PostgreSQL =====

DB_HOST=localhost

DB_PORT=5432

DB_USER=unilake

DB_PASSWORD=unilake

DB_NAME=unilake

DB_ECHO=false

# Role chỉ đọc cho NLQ/Dashboard (chỉ SELECT trên schema gold)

DB_READONLY_USER=unilake_reader

DB_READONLY_PASSWORD=unilake_reader

DB_STATEMENT_TIMEOUT_MS=5000

# Database giả lập hệ thống nguồn (Admissions/Training/HR)

DB_SOURCE_NAME=unilake_source

# ===== MinIO / S3 =====

MINIO_ENDPOINT=localhost:9000

MINIO_ACCESS_KEY=minioadmin

MINIO_SECRET_KEY=minioadmin

MINIO_SECURE=false

MINIO_REGION=us-east-1

MINIO_BUCKET_BRONZE=bronze

MINIO_BUCKET_SILVER=silver

MINIO_BUCKET_GOLD=gold

# ===== DuckDB =====

# :memory: cho backend (tránh khóa file); dùng file cho notebook/debug

DUCKDB_PATH=:memory:

DUCKDB_THREADS=4

DUCKDB_MEMORY_LIMIT=2GB

# ===== JWT =====

JWT_SECRET_KEY=change-me-in-production-use-openssl-rand-hex-32

JWT_ALGORITHM=HS256

JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=1440

# ===== LLM =====

LLM_PROVIDER=mock          # mock | openai | anthropic

LLM_API_KEY=

LLM_MODEL=

LLM_TIMEOUT_SECONDS=30

frontend/.env.local.example:

NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api/v1

## 5.3 Cập nhật config.py

Thêm các field tương ứng vào Settings (cùng kiểu Field(default=..., alias="...") đang dùng), ví dụ db_readonly_user, minio_bucket_bronze, duckdb_path, và property readonly_database_url. Không đọc os.environ trực tiếp ở module khác, luôn đi qua settings.

# 6. Bước 2 – PostgreSQL

## 6.1 Thiết kế database

| Database / schema | Chứa gì | Ai ghi | Ai đọc |
| --- | --- | --- | --- |
| unilake.app | app_user, role, ingestion_job, data_source, catalog_*, lineage_*, dq_result, query_request… (phần app trong unilake-db-architecture.txt) | Backend (user unilake) qua Alembic | Backend |
| unilake.gold | Data mart đã tổng hợp (fact/dim theo 3 domain) | Pipeline (DuckDB ATTACH postgres) | NLQ, Dashboard bằng unilake_reader |
| unilake_source (database riêng) | Bảng nguồn Admissions/Training/HR, load từ docs/data-schema/*_v1.sql + data/samples/* | Seed script | Ingestion (như một nguồn SQL bên ngoài) |

Lý do tách unilake_source: ingestion phải đối xử với nó như hệ thống ngoài. Không để pipeline đọc thẳng bảng của app.

## 6.2 Init script

Tạo infra/postgres/init/01-init.sh (chỉ chạy lần đầu khi volume rỗng):

#!/bin/sh

set -e

psql -v ON_ERROR_STOP=1 --username "$POSTGRES_USER" --dbname "$POSTGRES_DB" <<-EOSQL

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS app  AUTHORIZATION "$POSTGRES_USER";

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS gold AUTHORIZATION "$POSTGRES_USER";

-- Role chỉ đọc cho NLQ / Dashboard

CREATE ROLE "$DB_READONLY_USER" LOGIN PASSWORD '$DB_READONLY_PASSWORD';

GRANT CONNECT ON DATABASE "$POSTGRES_DB" TO "$DB_READONLY_USER";

GRANT USAGE ON SCHEMA gold TO "$DB_READONLY_USER";

GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA gold TO "$DB_READONLY_USER";

ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE "$POSTGRES_USER" IN SCHEMA gold

GRANT SELECT ON TABLES TO "$DB_READONLY_USER";

ALTER ROLE "$DB_READONLY_USER" SET default_transaction_read_only = on;

ALTER ROLE "$DB_READONLY_USER" SET statement_timeout = '${DB_STATEMENT_TIMEOUT_MS}ms';

ALTER ROLE "$DB_READONLY_USER" SET search_path = gold;

CREATE DATABASE "$DB_SOURCE_NAME" OWNER "$POSTGRES_USER";

EOSQL

Hai lớp bảo vệ cho SQL do LLM sinh: validator ở code và role chỉ đọc + timeout ở DB (baseline mục 8).

## 6.3 Alembic

- Model của backend đặt trong schema app: Base.metadata = MetaData(schema="app") hoặc __table_args__ = {"schema": "app"}.

- Trong alembic/env.py: version_table_schema="app", include_schemas=True, và include_object bỏ qua schema gold (Gold do pipeline quản lý, không phải Alembic).

- Alembic dùng settings.sync_database_url hoặc async engine hiện có, không hard-code URL trong alembic.ini.

## 6.4 Kiểm tra

docker compose exec postgres psql -U unilake -d unilake -c "\dn"

docker compose exec postgres psql -U unilake_reader -d unilake -c "CREATE TABLE gold.x(id int);"

Lệnh thứ hai phải lỗi (read-only transaction / permission denied).

# 7. Bước 3 – MinIO (Object Storage)

## 7.1 Lưu ý về image

MinIO bản community đã thay đổi cách phát hành từ 2025 (bớt tính năng console, ngừng build image mới). Vì vậy:

- **Pin một tag RELEASE.* cụ thể** trong compose, không dùng latest. Kiểm tra tag còn tồn tại trên Docker Hub trước khi chốt. Tag trước RELEASE.2025-05-24… vẫn còn console quản trị đầy đủ.

- Quản lý bucket/user bằng mc (CLI), không phụ thuộc console.

- Nếu sau này image không kéo được, các S3-compatible thay thế (SeaweedFS, Garage) vẫn dùng được vì code chỉ nói chuyện qua S3 API.

## 7.2 Bucket

| Bucket | Nội dung | Định dạng |
| --- | --- | --- |
| bronze | Dữ liệu thô, giữ nguyên bản + bản Parquet chuẩn hóa kiểu | File gốc (csv/xlsx/pdf/ảnh) + Parquet |
| silver | Dữ liệu đã làm sạch, chuẩn hóa | Delta table |
| gold | Data mart versioned (bản gốc để audit/time travel) | Delta table |

Tạo tự động bằng container minio-init (xem mục 10). Bật versioning cho bronze để không mất raw khi ghi đè nhầm.

## 7.3 Kiểm tra

- Console: http://localhost:9001 (đăng nhập bằng MINIO_ACCESS_KEY / MINIO_SECRET_KEY).

- CLI: docker compose run --rm minio-init mc ls local phải thấy 3 bucket.

# 8. Bước 4 – Cấu trúc Bronze / Silver / Gold

## 8.1 Quy ước đường dẫn

bronze/{domain}/{source}/{entity}/ingest_date=YYYY-MM-DD/run_id={uuid}/

├── _raw/{original_file_name}          # file gốc, không sửa

├── data.parquet                       # đọc từ file gốc, thêm cột kỹ thuật

└── _manifest.json                     # source, checksum, row_count, schema, ingested_at

silver/{domain}/{entity}/                  # 1 Delta table / entity, partition khi cần

├── _delta_log/

└── part-*.parquet

gold/{mart}/                               # Delta table (versioned) – bản chính để query nằm ở PostgreSQL gold.{mart}

| Thành phần | Giá trị |
| --- | --- |
| domain | admissions, training, hr (V1.0, không finance) |
| source | tên data source đăng ký ở datasources, snake_case, ví dụ csv_upload, source_db |
| entity | tên bảng nguồn snake_case: applicant, admission, student, employee… |
| mart | fact_admission, fact_enrollment, dim_major, dim_department, kpi_admission_by_major… |

## 8.2 Quy tắc từng lớp

| Lớp | Được làm | Không được làm | Cột kỹ thuật bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- |
| Bronze | Lưu nguyên bản, append-only, thêm metadata | Sửa, xóa, làm sạch dữ liệu | _ingested_at, _source, _run_id, _file_name |
| Silver | Ép kiểu, chuẩn hóa tên cột/giá trị, dedupe, tách bản ghi lỗi sang silver/_quarantine/{domain}/{entity}/ | Tổng hợp nghiệp vụ | _run_id, _processed_at, _is_valid |
| Gold | Join, tổng hợp, KPI; mô hình star schema đơn giản | Chứa dữ liệu cá nhân không cần thiết cho phân tích | _run_id, _published_at |

## 8.3 Ranh giới với PostgreSQL

- Gold ghi hai nơi: Delta ở gold/ (versioned) và bảng ở unilake.gold (phục vụ truy vấn nhanh, <5 giây). Quyết định D5, cần team xác nhận (mục 16).

- NLQ và Dashboard chỉ đọc unilake.gold bằng unilake_reader, không đọc Bronze/Silver.

# 9. Bước 5 – DuckDB + Delta Lake

## 9.1 Nguyên tắc

- DuckDB là thư viện, không phải server. Không cần container.

- Backend mở connection in-memory mới cho mỗi job/request (DUCKDB_PATH=:memory:). Dữ liệu bền vững nằm ở MinIO và PostgreSQL. Tránh file .duckdb dùng chung vì DuckDB chỉ cho một process ghi một file.

- Chỉ infra/duckdb được import duckdb (quy tắc R4).

- DuckDB đọc Delta tốt (delta_scan). Để ghi Delta, dùng thư viện deltalake (delta-rs), trao đổi dữ liệu qua Arrow.

## 9.2 Cấu hình kết nối (mẫu cho infra/duckdb/connection.py)

import duckdb

from app.core.config import settings

def connect() -> duckdb.DuckDBPyConnection:

con = duckdb.connect(settings.duckdb_path)

con.execute(f"SET threads = {settings.duckdb_threads}")

con.execute(f"SET memory_limit = '{settings.duckdb_memory_limit}'")

for ext in ("httpfs", "delta", "postgres"):

con.install_extension(ext)

con.load_extension(ext)

use_ssl = "true" if settings.minio_secure else "false"

con.execute(

f"""

CREATE OR REPLACE SECRET minio (

TYPE s3,

KEY_ID '{settings.minio_access_key}',

SECRET '{settings.minio_secret_key}',

ENDPOINT '{settings.minio_endpoint}',

REGION '{settings.minio_region}',

URL_STYLE 'path',

USE_SSL {use_ssl}

)

"""

)

return con

Câu CREATE SECRET không nhận tham số ?, nên ghép chuỗi từ settings. Chỉ làm vậy với giá trị cấu hình do mình kiểm soát, không bao giờ với input người dùng.

Storage options cho deltalake (mẫu cho infra/):

storage_options = {

"AWS_ENDPOINT_URL": f"http://{settings.minio_endpoint}",

"AWS_ACCESS_KEY_ID": settings.minio_access_key,

"AWS_SECRET_ACCESS_KEY": settings.minio_secret_key,

"AWS_REGION": settings.minio_region,

"AWS_ALLOW_HTTP": "true",

"AWS_S3_ALLOW_UNSAFE_RENAME": "true",  # dev, 1 writer; không dùng cho production

}

## 9.3 Luồng mẫu Bronze → Silver → Gold

-- Bronze: file gốc → Parquet

COPY (SELECT *, now() AS _ingested_at, 'csv_upload' AS _source

FROM read_csv('data/samples/training/student.csv'))

TO 's3://bronze/training/csv_upload/student/ingest_date=2026-10-05/run_id=abc/data.parquet'

(FORMAT parquet);

-- Silver: đọc Bronze, làm sạch → Arrow → deltalake.write_deltalake('s3://silver/training/student', ...)

SELECT CAST(student_id AS BIGINT) AS student_id, trim(full_name) AS full_name, ...

FROM read_parquet('s3://bronze/training/csv_upload/student/**/data.parquet');

-- Gold: đọc Silver (Delta), ghi sang PostgreSQL

ATTACH 'host=localhost port=5432 dbname=unilake user=unilake password=unilake'

AS pg (TYPE postgres);

CREATE OR REPLACE TABLE pg.gold.kpi_student_by_program AS

SELECT program_id, count(*) AS student_count

FROM delta_scan('s3://silver/training/student')

GROUP BY program_id;

# 10. Bước 6 – docker-compose.yml hoàn chỉnh

File mẫu thay cho docker-compose.yml đang rỗng. Mặc định docker compose up -d chỉ bật hạ tầng; backend/frontend nằm ở profile app.

name: unilake

services:

postgres:

image: postgres:16-alpine

restart: unless-stopped

environment:

POSTGRES_USER: ${DB_USER}

POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}

POSTGRES_DB: ${DB_NAME}

DB_READONLY_USER: ${DB_READONLY_USER}

DB_READONLY_PASSWORD: ${DB_READONLY_PASSWORD}

DB_STATEMENT_TIMEOUT_MS: ${DB_STATEMENT_TIMEOUT_MS}

DB_SOURCE_NAME: ${DB_SOURCE_NAME}

TZ: Asia/Ho_Chi_Minh

ports:

- "${DB_PORT:-5432}:5432"

volumes:

- pg_data:/var/lib/postgresql/data

- ./infra/postgres/init:/docker-entrypoint-initdb.d:ro

healthcheck:

test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${DB_USER} -d ${DB_NAME}"]

interval: 5s

timeout: 5s

retries: 10

minio:

image: minio/minio:RELEASE.2025-04-22T22-12-26Z   # pin tag, kiểm tra trên Docker Hub

restart: unless-stopped

command: server /data --console-address ":9001"

environment:

MINIO_ROOT_USER: ${MINIO_ACCESS_KEY}

MINIO_ROOT_PASSWORD: ${MINIO_SECRET_KEY}

ports:

- "9000:9000"

- "9001:9001"

volumes:

- minio_data:/data

healthcheck:

test: ["CMD", "mc", "ready", "local"]

interval: 5s

timeout: 5s

retries: 10

minio-init:

image: minio/mc   # nên pin tag cùng thời điểm với minio

depends_on:

minio:

condition: service_healthy

entrypoint: >

/bin/sh -c "

mc alias set local http://minio:9000 $${MINIO_ROOT_USER} $${MINIO_ROOT_PASSWORD} &&

mc mb -p local/${MINIO_BUCKET_BRONZE} local/${MINIO_BUCKET_SILVER} local/${MINIO_BUCKET_GOLD} &&

mc version enable local/${MINIO_BUCKET_BRONZE} &&

mc ls local

"

environment:

MINIO_ROOT_USER: ${MINIO_ACCESS_KEY}

MINIO_ROOT_PASSWORD: ${MINIO_SECRET_KEY}

restart: "no"

backend:

profiles: ["app"]

build: ./backend

env_file: .env

environment:

DB_HOST: postgres

DB_PORT: 5432

MINIO_ENDPOINT: minio:9000

ports:

- "8000:8000"

depends_on:

postgres:

condition: service_healthy

minio-init:

condition: service_completed_successfully

frontend:

profiles: ["app"]

build: ./frontend

environment:

NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL: http://localhost:8000/api/v1

ports:

- "3000:3000"

depends_on:

- backend

pgadmin:

profiles: ["tools"]

image: dpage/pgadmin4

environment:

PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: admin@unilake.local

PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: admin

ports:

- "5050:80"

depends_on:

- postgres

volumes:

pg_data:

minio_data:

Lệnh thường dùng:

docker compose up -d                       # chỉ hạ tầng

docker compose ps                          # postgres, minio healthy; minio-init exited (0)

docker compose --profile app up -d --build # cả hệ thống (W10)

docker compose --profile tools up -d pgadmin

docker compose down                        # dừng, giữ dữ liệu

docker compose down -v                     # xóa sạch dữ liệu, init script chạy lại

Nên thêm vào Makefile: infra-up, infra-down, infra-reset, smoke-test, seed-source.

# 11. Bước 7 – Kiểm tra đọc/ghi và giao tiếp service (smoke test)

Tạo infra/scripts/smoke_test.py, chạy từ host sau docker compose up -d. Mỗi bước in OK / FAIL.

| # | Kiểm tra | Cách | Kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend ↔ PostgreSQL | asyncpg/SQLAlchemy SELECT 1 bằng DB_USER | OK |
| 2 | Schema tồn tại | SELECT schema_name FROM information_schema.schemata | Có app, gold |
| 3 | Role chỉ đọc | Kết nối unilake_reader, thử CREATE TABLE gold.t(id int) | Bị từ chối |
| 4 | Backend ↔ MinIO | minio SDK: bucket_exists cho 3 bucket; put_object + get_object file test ở bronze/_smoke/ | OK, nội dung khớp |
| 5 | DuckDB → MinIO (ghi) | COPY (SELECT 1 AS id) TO 's3://bronze/_smoke/t.parquet' | OK |
| 6 | DuckDB ← MinIO (đọc) | SELECT count(*) FROM read_parquet('s3://bronze/_smoke/t.parquet') | 1 |
| 7 | Delta ghi/đọc | deltalake.write_deltalake('s3://silver/_smoke/t', ...) rồi delta_scan | 1 dòng, version 0 |
| 8 | DuckDB → PostgreSQL | ATTACH ... (TYPE postgres); CREATE OR REPLACE TABLE pg.gold._smoke AS SELECT 1 AS id | OK |
| 9 | Reader đọc Gold | unilake_reader: SELECT * FROM gold._smoke | 1 dòng |
| 10 | Dọn dẹp | Xóa _smoke ở MinIO và gold._smoke | OK |
| 11 | Container ↔ container | docker compose --profile app up -d, gọi GET http://localhost:8000/health/ready | postgres: ok, minio: ok |

Cho bước 11, backend nên có endpoint /health/ready kiểm tra PostgreSQL + MinIO (khác /health chỉ báo process sống). Endpoint này cũng dùng làm healthcheck của container backend.

# 12. Bước 8 – Backend (FastAPI)

## 12.1 Dependency cần bổ sung / chỉnh

dependencies = [

# đã có: fastapi, uvicorn[standard], pydantic(-settings), sqlalchemy, asyncpg, alembic,

#        greenlet, duckdb, minio, langchain, great-expectations

"deltalake>=1.0",

"pyarrow>=17",

"sqlglot>=25",

"pyjwt>=2.9",

"pwdlib[argon2]>=0.2",

"python-multipart>=0.0.9",   # upload file / OAuth2 form

"apscheduler>=3.10",         # job nền (D6), nếu cần lập lịch

"psycopg[binary]>=3.2",      # Alembic sync + DuckDB/GE nếu cần

]

# gỡ: "ortools" (ngoài phạm vi V1.0)

[project.optional-dependencies]

llm = ["langchain-openai", "langchain-anthropic"]

ingest-docs = ["pdfplumber", "python-docx", "openpyxl"]

ocr = ["pillow", "pytesseract"]

dev = [ ... , "testcontainers[postgres,minio]"]  # integration test (tùy chọn)

Cài: pip install -e "backend[dev,llm,ingest-docs]".

## 12.2 Chuẩn đã có trong repo, giữ nguyên

- Modular monolith, module trong app/modules/*, ranh giới kiểm bởi tests/test_module_boundaries.py.

- Adapter ngoài trong app/infra/{db,minio,duckdb,llm}; module không import SDK trực tiếp.

- Ruff + Mypy strict + pytest coverage ≥70% + pre-commit + Conventional Commits.

## 12.3 Chuẩn cần bổ sung

| Hạng mục | Chuẩn |
| --- | --- |
| API | Prefix /api/v1, REST JSON, lỗi chuẩn {code, message} + header X-Request-ID |
| Auth | OAuth2 password flow → JWT access token; RBAC theo role trong app.role; hash mật khẩu Argon2 |
| CORS | Chỉ cho CORS_ORIGINS |
| DB session | 1 engine ghi (unilake) + 1 engine đọc Gold (unilake_reader) trong infra/db |
| Job dài | POST trả job_id, trạng thái trong app.ingestion_job, Frontend poll |
| Logging | Log JSON có request_id, không log mật khẩu/API key |
| OpenAPI | Export openapi.json vào docs/api/ mỗi khi API đổi |

Chạy dev: uvicorn app.main:app --app-dir backend --reload --port 8000 (như SETUP.md).

# 13. Bước 9 – Frontend (Next.js)

## 13.1 Stack

| Hạng mục | Công nghệ | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 15 App Router, React 19, TypeScript strict | Có |
| Styling | TailwindCSS 3.4 | Có |
| Component | shadcn/ui (Radix) + lucide-react icon | Thêm |
| Chart | Recharts (proposal) | Thêm |
| Server state | TanStack Query | Thêm |
| API client | openapi-typescript + openapi-fetch (sinh type từ docs/api/openapi.json) | Thêm |
| Form / validate | react-hook-form + zod | Thêm |
| Test | Vitest + Testing Library (unit), Playwright (e2e) | Vitest có; Playwright có script nhưng chưa có dependency |
| Quality | ESLint 9, Prettier, Lighthouse CI | Có |

Cài thêm:

cd frontend

pnpm add recharts @tanstack/react-query openapi-fetch zod react-hook-form @hookform/resolvers lucide-react

pnpm add -D openapi-typescript @testing-library/react @testing-library/jest-dom jsdom @playwright/test

pnpm dlx shadcn@latest init

Script sinh type (thêm vào package.json):

"gen:api": "openapi-typescript ../docs/api/openapi.json -o src/lib/api/schema.d.ts"

## 13.2 Cấu trúc và quy ước

src/

├── app/

│   ├── (auth)/login/

│   ├── (dashboard)/overview/        # KPI, chart

│   ├── (dashboard)/ask/             # Chatbot NLQ

│   ├── (dashboard)/governance/      # Catalog, Lineage, DQ report

│   ├── (dashboard)/ingestion/       # Nguồn dữ liệu, job

│   └── layout.tsx

├── components/{ui,charts,layout}/

├── lib/api/                         # client.ts + schema.d.ts (sinh tự động)

├── hooks/  types/  constants/  styles/

└── middleware.ts                    # chặn route khi chưa đăng nhập

- Frontend chỉ gọi REST của backend, không truy cập DB/MinIO/LLM (R7).

- Token JWT: lưu trong cookie httpOnly (qua Next.js route handler), không lưu localStorage.

- Không hard-code URL API, dùng NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL.

# 14. Bước 10 – CI/CD và chất lượng

| Việc | Khi nào |
| --- | --- |
| Giữ workflow hiện có (ci-backend, ci-frontend, code-quality) | Có sẵn |
| Thêm docker compose config vào CI để bắt lỗi YAML/biến môi trường | W2 |
| Job integration test dùng GitHub Actions services: (postgres) + MinIO, chạy smoke test | W3–W5 |
| Build image backend/frontend trong CI (không push) | W10 |
| Kiểm tra docs/api/openapi.json khớp với app (fail nếu quên export) | W8 |

# 15. Definition of Done cho task hạ tầng W2

Task "Thiết lập hạ tầng dữ liệu cơ bản" được coi là xong khi:

☐	docker compose up -d trên máy sạch (Windows + macOS/Linux) chạy được, postgres và minio ở trạng thái healthy, minio-init exit 0.

☐	PostgreSQL có database unilake (schema app, gold), database unilake_source, role unilake_reader chỉ đọc có statement_timeout.

☐	MinIO có bucket bronze, silver, gold; bronze bật versioning.

☐	Quy ước đường dẫn và cột kỹ thuật Bronze/Silver/Gold (mục 8) được team duyệt.

☐	.env.example và frontend/.env.local.example đầy đủ biến; config.py đọc được các biến mới.

☐	infra/duckdb tạo được connection có httpfs, delta, postgres và secret S3.

☐	Smoke test (mục 11) bước 1–10 pass.

☐	SETUP.md cập nhật: bỏ Redis, thêm lệnh smoke test và bảng port.

☐	Không có secret thật nào bị commit.

Đạt các mục trên thì W3 Data Ingestion có thể bắt đầu ngay: có nơi lưu raw (MinIO Bronze), có database cho structured data (PostgreSQL), có engine xử lý/query (DuckDB).

# 16. Việc team cần chốt

| # | Câu hỏi | Đề xuất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gold phục vụ truy vấn ở PostgreSQL gold hay DuckDB đọc Delta trực tiếp? (D5) | PostgreSQL gold cho query; Delta ở MinIO giữ bản versioned |
| 2 | Job nền: in-process hay Celery/Redis? (D6) | In-process + trạng thái ở PostgreSQL |
| 3 | OpenMetadata có dựng không? | Không trong compose mặc định; catalog/lineage ở PostgreSQL app |
| 4 | Gỡ ortools khỏi pyproject.toml? | Gỡ (ngoài phạm vi V1.0) |
| 5 | LLM provider mặc định khi dev? | mock mặc định; mỗi người tự điền key vào .env riêng |
| 6 | Tag MinIO pin cụ thể | Chốt một tag, cả team dùng chung |
| 7 | Có dùng database unilake_source giả lập nguồn không, hay chỉ ingest CSV? | Có, để demo được cả nguồn file và nguồn SQL |

# 17. Troubleshooting (Windows)

| Sự cố | Nguyên nhân | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| port is already allocated 5432 | Máy đã cài PostgreSQL local | Đổi DB_PORT=5433 trong .env (compose map 5433:5432) |
| Init script không chạy / \r: not found | File .sh bị CRLF, hoặc volume đã tồn tại | Thêm .gitattributes (mục 4), docker compose down -v rồi up lại |
| Sửa init script nhưng DB không đổi | Init chỉ chạy khi volume rỗng | docker compose down -v (mất dữ liệu dev) |
| DuckDB HTTP 403 / SignatureDoesNotMatch với MinIO | Sai URL_STYLE, region, hoặc endpoint có http:// | URL_STYLE 'path', ENDPOINT 'localhost:9000' (không kèm scheme), USE_SSL false |
| deltalake lỗi khi ghi lên MinIO | Thiếu AWS_ALLOW_HTTP / AWS_S3_ALLOW_UNSAFE_RENAME | Dùng đúng storage_options mục 9.2 |
| DuckDB Could not set lock on file | Hai process cùng mở một file .duckdb | Dùng :memory: cho backend; file chỉ cho notebook |
| DuckDB không tải được extension | Máy offline / chặn mạng | Cài extension một lần khi có mạng; chúng được cache ở ~/.duckdb/extensions |
| Backend trong container không kết nối DB | Dùng localhost bên trong container | Compose override DB_HOST=postgres, MINIO_ENDPOINT=minio:9000 |
| python mở Microsoft Store | Alias Windows | Dùng py -3.11 hoặc tắt App execution aliases |